SPRAWOZDANIE 1

Zrealizowane podczas spotkania 2: 1) porzadniejsze skrecenie drona za pomoca dodatkowych srub. - 75% zrealizowane poniewaz nalezy poprawic jeden uklad i dp skrecac z gorna podstawa drona. 2) wykombinowanie programu zajmujacego sie pid. Ewentualnie napisanie wlasnego. - zrealizowane sprawdzenie gdy silniki i esc dojdzie ~ 4.12.23 - poki co zrealizowane 90% 3)Przetestowanie pozostalej czesci plytki odpowiedzialnej za sterowanie motorami, na servach (jezeli do tego czasu dojdzie mi esc to testujemy na zywym organizmie) - zreazliowane wszystkie piny dzialaja prawidlowo od motorow - zreazliowane 100% (Dodatkowy)(4) Przetestowanie komunikacji nrf24 miedzy receiverem a transmitterem - przetestowane - nalezy poprawic transmiter (odlutowac i przelutowac piny w avr) i bedzie git. Komunikacja dziala. W 90% zreazlizowane.
Plan spotkania 3: -calkowite skrecenie drona na gotowo (jezeli uklad transmitera uda sie poprawic) -zamocowanie na gotowo ukladow na plytce bez podlaczania -testy na silnikach i pid (15.12, 4.12 odpada bo silniki na wsi) -opracowanie i zlutowanie ukladu lipo ze switchem (edytowane)
4 grudnia 2023
[20:57]
[20:53]
[20:52]